ІНФОРМАЦІЯ
про хід виконання Програми збільшення статутного капіталу госпрозрахункового підприємства «Водоканал» на 2023-2024 роки

Програми збільшення статутного капіталу госпрозрахункового підприємства «Водоканал» на 2023-2024 роки (далі – Програма) затверджена рішенням Новоушицької селищної ради від 06 червня 2023 року № 3.

Реалізація заходів, передбачених Програмою здійснювалася відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.

Основним завданням програми та шляхами її реалізації є здійснення власником – Новоушицькою селищною радою внесків до статутного капіталу комунального підприємства ГП «Водоканал».

Так, відповідно до рішення Новоушицької селищної ради від 06 червня 2023 року № 4, розмір статутного капіталу госпрозрахункового підприємства «Водоканал» збільшено на 3 750,0 тис. грн., за рахунок коштів бюджету Новоушицької селищної територіальної громади.

За результатами тендерних процедур 26 грудня 2023 року госпрозрахунковим підприємством «Водоканал» укладено договір про закупівлю робіт на об’єкт будівництва – «Будівництво сонячної (фотовольтаїчної) електростанції (об’єкту альтернативної енергетики з використання енергії сонця) земельної ділянки загальною площею 0,4370 га за межами села Каскада, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області (кадастровий номер 6823355100:01:001:0096)» з приватним підприємством «ЕЛЕКТРОКОМ». Ціна договору становить 3 250,3 тис. грн. Термін виконання умов договору 2023-2024 роки.

Протягом 2024 року збудовано сонячну (фотовольтаїчну) електростанцію, потужністю 100 кВт (вартість будівництва 2 936,0 тис. грн.) для потреб підприємства, що допоможе в майбутньому здешевити вартість послуги централізованого водопостачання за рахунок зниження вартості основної складової цього тарифу – електричної енергії.