**Про підсумки реалізації Програми економічного та соціального розвитку Новоушицької територіальної громади на 2021-2022 роки** у 2022 році, яка затвердження Рішенням Новоушицької селищної ради №1 від 28.01.2021 року.

Протягом 2022 року Новоушицькою селищною радою вживалися заходи щодо забезпечення комплексного розвитку громади, належного життєвого рівня населення та стабільної суспільно-політичної ситуації.

Здійснювалися організаційні заходи, спрямовані на поліпшення стану розгляду звернень громадян, вирішення порушених у них питань. Щомісячно проводився аналіз і узагальнення питань, що порушувались у зверненнях громадян. Виявлялись причини, що їх породжують та вживались заходи для розв’язання найбільш актуальних проблем.

Протягом 2022 року промисловими підприємствами громади вироблено продукції на суму 524,8 млн. грн. 83 % від усієї виробленої промислової продукції – це продукція, яка вироблена приватним підприємством «Дживальдіс».

У 2022 році обсяг реалізованої промислової продукції підприємством «Дживальдіс» склав 13,9 тис. тон, ТОВ «Агробізнес» – 3,4 тис. тон.

ГП «Водоканал» постійно проводиться робота з ремонту вуличних водопровідних мереж з метою забезпечення споживачів якісною питною водою. Так, станом на 01.01.2023 проведено ремонтних робіт по водопостачанню на суму 3778,3 тис. грн., по водовідведенню на суму 760,1 тис. грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2021 році розпочато роботи над проектом «Нове будівництво водозабірної свердловини в с. Вільховець Новоушицької селищної ради Кам’янець-Подільського району Хмельницької області», вартістю – 1304,1 тис. грн. Станом на 01.01.2023 використано коштів в сумі 951,6 тис. грн.

За рахунок коштів місцевого бюджету у 2021 році розпочато будівництво мереж водопостачання в с. Куражин загальною вартістю 5,1 млн. грн. Станом на 01.01.2023 використано 2,5 млн. грн.

Підприємством ГП «Комунальник» протягом 2022 року проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг комунальної власності в населених пунктах громади на суму 835,3 тис. грн. загальною протяжністю 25,3 км.

Протягом 2022 року філією «Новоушицький райавтодор» підприємства «Хмельницький облавтодор» відремонтовано доріг на загальну суму 11240,5 тис. грн., в тому числі 28,4 км доріг державного значення на суму 2712,8 тис. грн., 222,9 км доріг місцевого значення на суму 8527,7 тис. грн.

З метою зменшення енергоємності потреб життєзабезпечення громади протягом 2022 року впроваджувались заходи з підвищення енергоефективності.

За рахунок коштів місцевого бюджету протягом року проводяться роботи щодо технічного переоснащення котелень (встановлення твердопаливних котлів) в Отроківській ЗОШ І-ІІІ ступенів (загальна вартість проекту – 262,3 тис. грн., використано 50 тис. грн.), в Браїлівській гімназії (загальна вартість проекту – 50,0 тис. грн., використано 50,0 тис. грн.), в Капустянській гімназії (загальна вартість проекту – 135,2 тис. грн., використано 38,0 тис. грн.), в Песецькій гімназії (загальна вартість проекту 116,4 тис. грн., використано 50 тис. грн.). Закуплено 7 твердопаливних котлів на загальну суму 718,2 тис. грн.

У 2022 році на реконструкцію котельні Новоушицького ліцею з місцевого бюджету виділено коштів в сумі 588 тис. грн., з них використано 387 тис. грн.