[image: image1.jpg]



НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
	
	
	
	Нова Ушиця
	
	№
	



	Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про Програму енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки»


     Керуючись статтею 11, підпунктом 1 пункту «а»  статті 27, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтями 51-53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

    Схвалити проєкт рішення селищної ради Про Програму енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Програми), що додається.

Селищний голова
Анатолій ОЛІЙНИК
	Додаток 
 До Рішення виконавчого комітету

Новоушицької селищної ради

_______________ № __


	Про Програму енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки


 

Керуючись статтями 10, 25, 26, пунктом 3 частини четвертої статті 42, частиною шістнадцять статті 46 статтею 52, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про енергетичну ефективність», «Про альтернативні джерела енергії», «Про альтернативні види палива», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 669-р «Про затвердження плану заходів щодо виконання регіональних та місцевих програм підвищення енергоефективності», рішення виконавчого комітету селищної ради від 20 листопада 2025 року № __ «Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про Програму енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки», з метою забезпечення ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади, сфері теплопостачання та надання комунальних послуг, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, підвищення культури енергоспоживання, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму Енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки (додається). 
2. Відділу фінансів Новоушицької селищної ради, при наявності фінансового ресурсу, передбачити видатки на реалізацію заходів цієї Програми.
3. Контроль за виконанням цього рішення та затвердженої ним Програми покласти на постійну комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та інвестицій.
 

Селищний голова 
Анатолій ОЛІЙНИК
	ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Новоушицької селищної ради
_______________ № __


                                                       Програма
енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
	1
	Ініціатор розроблення Програми
	Новоушицька селищна рада

	2
	Назва розпорядчого документа при розроблені Програми
	Закони України «Про енергетичну ефективність», «Про альтернативні джерела енергії», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації»

	3
	Розробник Програми
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	[image: image1.jpg]4
	Співрозробники програми
	-

	5
	Відповідальні виконавці
 Програми
	Новоушицька селищна рада

Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

Відділ комунальної власності та житлово-комунального господарства Новоушицької селищної ради

Відділ фінансів Новоушицької селищної ради

	6
	Учасники Програми
	Новоушицька селищна рада

Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	
	
	

	7
	Термін реалізації Програми
	2026-2028 роки

	8
	Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
	Бюджет Новоушицької селищної

територіальної громади, обласний бюджет, субвенції державного бюджету, гранти, міжнародна технічна

допомога та приватні інвестиції

	 9
	Орієнтовний обсяг фінансування Програми
	170 000,00 тис. грн.
2026 рік – 70 000,00 тис. грн.
2027 рік – 40 000,00 тис. грн.
2028 рік – 60 000,00 тис. грн.


1. Загальні положення
Програма енергоефективності та енергозбереження Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки (далі- Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про енергетичну ефективність», «Про альтернативні джерела енергії», «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації» та інших нормативно-правових актів у сфері енергоефективності та енергозбереження.
Програма спрямована на підвищення ефективності використання паливно- енергетичних ресурсів, широкого впровадження енергоефективних заходів, спрямованих на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними установами, зменшення обсягів витрат бюджетних коштів на оплату енергоносіїв, розширення можливостей для залучення міжнародних інвестицій, скорочення викидів парникових газів, підвищення екологічної привабливості територій та інших заходів з популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження та включає енергозберігаючі заходи, виконання яких спрямоване на забезпечення реалізації в громаді державної політики у сфері енергозбереження, вдосконалення системи управління енергоспоживанням, спрямованої на підвищення формування у населення громади світогляду, орієнтованого на енергозбереження, а також отримання енергозберігаючого, соціального та економічного ефекту.

Виконання цих заходів дасть можливість залучити заощаджені кошти на покращення стану господарства територіальної громади, його модернізацію і розвиток, підвищення надійності та якості енергопостачання, покращення якості надання якісних послуг для населення і соціально-побутових умов мешканців громади.

   Досвід європейських країн та українських міст, щодо впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту, свідчить про високу ефективність такого заходу, що пов’язано зі зниженням витрат на енергоресурси та підвищенням ефективності використання бюджетних та залучення коштів. Впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту  дає  можливість  здійснення  аналізу  щодо  використання енергоресурсів шляхом проведення щоденного моніторингу їх споживання та, відповідно, своєчасного вжиття заходів щодо економії та раціонального їх використання.
Серед головних причин, що негативно впливають на зниження енерговитрат, є:
1) високий рівень залежності від імпортного газу, низька ефективність використання енергії;

2) постійне зростання вартості енергоресурсів;
3) недостатність коштів у бюджеті селищної територіальної громади на впровадження енергоощадних та енергоефективних заходів у бюджетній сфері;
4) відсутність централізованої роботи в напрямку енергозбереження та енергоефективності;
5) відсутність у громаді бази цільових проєктів з енергозбереження та брак коштів на розробку проєктно-кошторисної документації;

6) неповне оснащення бюджетних установ та житлового фонду громади засобами обліку та регулювання споживання енергоносіїв;

7) недостатній рівень знань у сфері енергозбереження та економії паливно- енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, в житлово-комунальному господарстві, в побуті тощо;

8) відсутність механізму стимулювання керівників, відповідальних осіб бюджетних установ до впровадження та реалізації заходів з енергозбереження.
2. Мета і завдання Програми
Основною метою Програми є удосконалення системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу для підвищення енергетичної ефективності будівель бюджетних установ, закладів, комунальних підприємств, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету, раціонального використання бюджетних коштів, якісне і раціональне використання всіх видів енергетичних ресурсів за рахунок впровадження сучасних енергоефективних технологій, скорочення споживання енергоресурсів та зменшення викидів СО2 в атмосферу, а також забезпечення належного рівня та якості освітленості вулиць Новоушицької селищної територіальної громади та підвищення культури енергоспоживання у населення громади.

Мета програми досягається за рахунок реалізації на території громади низки практичних енергозберігаючих заходів, спрямованих на подальше скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній та житлово-комунальній сферах.

Виконання Програми спрямоване на:
· підвищення рівня знань жителів громади та формування свідомості щодо питань ощадливого ставлення до енергетичних ресурсів;

· забезпечення
енергетичної
ефективності
будівель
відповідно
до європейських стандартів;

· збільшення
розміру
інвестицій
у
енергоефективну модернізацію будівель;
· впровадження нових технологій та альтернативних джерел енергії під
  час поточної діяльності комунальними підприємствами;

· зменшення понаднормових втрат на обігрів приміщень (термоізоляція 
    мереж) та безпосередньо в будівлях (термомодернізація огороджуючих 
   конструкцій, інженерних систем будівель);

· підтримка належного технічного стану будівель і збільшення строку їх
   експлуатації;
· зменшення викидів двоокису вуглецю шляхом підвищення енергетичної
    ефективності будівель;

· стимулювання
населення
громади
до
раціонального ощадного 
    використання всіх видів енергетичних ресурсів.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
Питання ощадливого використання паливно-енергетичних ресурсів, заміщення газу альтернативними видами палива та впровадження енергоефективних заходів є одним з найважливіших питань для закладів та установ бюджетної сфери громади. Значне зростання цін на газ, електроенергію, вугілля та інші види палива, зношеність та застарілість котельного, електричного, газового обладнання, інженерних мереж у бюджетних закладах та установах зумовлюють пошук нових підходів до розв’язання проблеми.

Однією з найбільш гострих та актуальних соціально-економічних проблем сьогодення є стан установ, закладів, комунальних підприємств, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів. Зокрема відсутність комплексу інструментів, які створюють нормативно-правові, організаційні, фінансові, адміністративні основи для системи енергоменеджменту у Новоушицької селищної територіальній громаді. Актуальність проблеми енергозбереження для будівель бюджетних організацій, а саме будівель закладів освіти, закладів охорони здоров’я та закладів культури, з одного боку, обумовлена соціальною значущістю цих об'єктів, з іншого боку, нераціональне споживання енергії та відсутність системного підходу до реалізації енергозберігаючих заходів є одними з основних причин дефіциту бюджетних коштів. Недостатнє фінансування не давало змогу здійснювати заходи з енергоефективності комплексно, відповідно до цього, в будівлях бюджетної сфери зношені інженерні мережі та обладнання, спостерігається невідповідність санітарно-гігієнічним нормам – це ті фактори, що впливають на нераціональне використання енергетичних ресурсів установами закладів охорони здоров’я та, як наслідок, постійне зростання споживання електроенергії, води, витрат на утримання закладів. Питання запровадження енергозберігаючих заходів в даній галузі є надзвичайно актуальним.

Основні проблеми у закладах освіти, культури та охорони здоров’я з точки зору енергоефективності: зношені інженерні мережі, неналежний контроль за його роботою; відсутність або неробочий стан системи вентиляції у будівлях; є необхідність у додатковій теплоізоляції та реконструкції або капітальному ремонті покрівель, експлуатації старих дерев’яних вікон, дверних блоків, системи електричного освітлення та інші. В будівлях закладів та обладнання, відповідно, спостерігаються значні обсяги споживання тепла, електроенергії, води та витрат на утримання закладів.

На сьогоднішній день бюджетні установи Новоушицької селищної територіальної громади потребують застосування невідкладних заходів з питань енергоефективності та енергозбереження, а саме: реконструкції та проведення капітальних ремонтів покрівель та фасадів будівель, реконструкція, модернізація та капітальні ремонти внутрішнього та зовнішнього освітлення, заміни віконних та дверних блоків на енергозберігаючі тощо.

Ще однією актуальною проблемою є недостатньо якісні системи освітлення вулиць на території Новоушицької селищної територіальної громади. Особливо гостро це питання стоїть в сільських населених пунктах Новоушицької селищної територіальної громади (у частині з яких відсутнє вуличне освітлення).

Головною проблемою, на вирішення якої направлена дана Програма, є високий рівень витрат енергоресурсів та коштів на їх забезпечення в бюджетній та комунальній сферах Новоушицької селищної територіальної громади.

4.Шляхи розв’язання проблем
Визначення шляхів розв’язання проблем енергозбереження Новоушицької селищної територіальної громади базується на принципах системності, комплексності, технічної та економічної спроможності.

Проблемні питання планується розв’язати шляхом:
1. Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів у комунальній та бюджетній сферах, населенням громади за рахунок стимулювання та впровадження енергозберігаючих заходів.

2. Підвищення надійності систем постачання енергоносіїв та послуг водопостачання.Впровадження новітніх енергоефективних та енергоощадних технологій.
3. Популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері.
4.  Скорочення поточних видатків місцевого бюджету за рахунок реалізації капітальних проектів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв в усіх сферах громади.
5. Розвитку та вдосконалення системи енергетичного менеджменту.
6. Залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових і кредитних коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній, комунальній та соціальних сферах міста.

7. Запровадження часткового використання альтернативних та місцевих видів палива бюджетною та комунальною сферами міста.

8. Постійного моніторингу споживання енергоносіїв у бюджетній сфері міста та впровадження енергозберігаючих заходів. Створення сприятливих умов для впровадження проєктів енергозберігання, залучення коштів державного бюджету та інвесторів, донорські кошти, гранти тощо з метою їх реалізації.

Енергоефективність є одним із головних стратегічних напрямків розвитку Новоушицької селищної територіальної громади, необхідним інструментом досягнення комфортних умов в будівлях бюджетної сфери, з метою втілення стандартів життя сучасної європейської спільноти. Причинами стрімкого зростання важливості енергозбереження є витрати на оплату споживання енергоресурсів.
Шляхами вирішення проблеми скорочення споживання енергетичних ресурсів об’єктами бюджетної сфери Новоушицької селищної територіальної громади є запровадження енергозберігаючих, енергоефективних технологій (заходів) за рахунок залучення внутрішніх та зовнішніх фінансових ресурсів (інвестицій), в тому числі: коштів бюджету Новоушицької селищної територіальної громади, обласного та державного бюджетів, грантів, залучення і використання міжнародної технічної допомоги, приватних інвестицій тощо. Залучення додаткових фінансових ресурсів передбачається в тому числі за результатами участі в конкурсному відборі проєктів з енергоефективності обласного та державного рівнів.

Також існує потреба в модернізації системи вуличного освітлення шляхом заміни діючих світильників на сучасні енергоефективні світлодіодні, встановлення світильників, що забезпечують більш якісне освітлення при зменшенні споживання електроенергії та довшому терміні служби. Розв’язання даної проблеми дасть можливість для збереження життя та здоров’я громадян шляхом створення якісних систем освітлення.

5. Заходи з енергозбереження та енергоефективності
Впровадження заходів енергозбереження та енергоефективності допоможе зменшити споживання енергоресурсів, як в кількісному вираженні так і в обсягах витрат, що в свою чергу є передумовою для зменшення шкідливих викидів в атмосферу та запорукою попередження глобального потепління і зміни клімату.

Програма Енергоефективності та енергозбереження Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки передбачає Комплекс заходів спрямованих на зменшення енергоспоживання в Новоушицької селищної територіальній громаді протягом 2026-2028 років та впровадження заходів щодо забезпечення енергоефективності та енергозбереження, які представлені в Додатку 2.

6.Очікувані результати, ефективність Програми
Позитивний ефект очікується отримати від реалізації всіх поставлених завдань і заходів Програми, які в основному передбачають:

1) розвиток та вдосконалення системи енергетичного  менеджменту в громаді;
2) зменшення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними закладами;

· зменшення використання природного газу, шляхом проведення заходів з комплексної термомодернізації;

· зменшення викидів СО2;
3) економію коштів селищного бюджету бюджету;
· підвищення комфортності умов перебування в бюджетних закладах;
4) залучення коштів бюджетів усіх рівнів, кредитних та грантових коштів на реалізацію проєктів і заходів з енергозбереження;

5) формування орієнтованого на енергоефективність світогляду громади на всіх рівнях суспільного життя;

6) застосування механізму відновлювального фінансування заходів.
7. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів Програми прогнозується за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджету в межах наявного ресурсу, державного фонду енергоефективності, інвестиційних ресурсів, суб’єктів господарювання усіх форм власності, інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Конкретні заходи та обсяги фінансування визначаються відповідно до рішення селищної ради, виходячи з наявного фінансового ресурсу, з урахуванням наявності розробленої та затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації.

Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                                      Валерій ЗВАРИЧУК

	Додаток 1
до  Програми енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки


ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ (НАПРЯМІВ)

Програми енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки
	№
П/п
	Назва заходу
	Виконавці

	1
	2
	3

	1
	Термомодернізація, утеплення дахів і
фасадів будівель закладів охорони здоров’я Новоушицької селищної ради
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	2
	Комплексна термомодернізація будівель комунальної власності Новоушицької селищної ради
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради; Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради

	3
	Впровадження та функціонування системи енергетичного менеджменту та енергомоніторингу в муніципальних

установах та організаціях.
	Відділ комунальної власності та житлово-комунального господарства Новоушицької селищної ради

	4
	Популяризація питань енергозбереження підвищення енергоефективності та запобігання змінам клімату серед населення.
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	5
	Стимулювання представників бізнесу до використання енергоефективного обладнання та приладів освітлення
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	6
	Придбання електроавтобуса для здійснення перевезення населення в Новоушицькій селищній територіальній громаді
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	7
	Проведення щорічних міських Днів Європейських тижнів сталої енергетики сталої енергії в рамках Угоди мерів, та 
	 Відділ містобудування,  архітектури та    економічного розвитку   Новоушицької селищної  ради

	8
	Використання відновлювальних джерел
енергії в будівлях муніципальх установ та організацій
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	9
	Модернізація системи водопостачання та

водовідведення шляхом реконструкції та модернізації існуючого обладнання
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	10
	Реконструкції очисних споруд та
впровадження новітніх енергозберігаючих технологій та обладнання
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	11
	Реконструкція вуличного освітлення з

застосуванням енергоощадних ламп в населених пунктах громади
	Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради

	12
	Підтримка працездатності резервних джерел енергії на випадок відключення електроенергії для організацій з високим ступенем вразливості (заклади охорони здоров’я, обладнання водопостачання, водовідведення).
	Комунальні підприємства Новоушицької селищної ради


Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету                              Валерій ЗВАРИЧУК

	Додаток 2
до Програми енергозбереження та енергоефективності Новоушицької територіальної громади на 2026-2025 роки


ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ
Програми енергозбереження та енергоефективності Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

	№ зп
	Назва проекту
	Назва завдання відповідно до Програми економічного та соціального розвитку Новоушицької громади
	Термін реалізації
	Орієнтовна вартість проекту, тис. грн.
	Заплановані заходи в рамках проекту
	Джерела фінансування

	1. 
	Капітальний ремонт будівлі закладу дошкільної освіти “Дзвіночок” по вулиці Захисників України, 38а в смт Нова Ушиця Кам`янець-Подільського району Хмельницької області.
	Реконструкція, переобладнання, перепрофілювання будівель бюджетних установ з метою їх використання відповідно до повноважень та потреб територіальної громади з обов'язковим застосуванням енергоефективних технологій
	2026 рік
	40 000,0
	Заміна та утеплення покрівлі ремонт внутрішніх приміщеннь будівлі
	Власні кошти комунальних підприємств, кошти державного, обласного та місцевих бюджетів,грантові кошти 

	2. 
	Капітальний ремонт окремими ділянками водопровідних мереж в смт Нова Ушиця, Кам’янець-Подільського району, Хмельницької області 
	Забезпечення населення питною водою Підвищення життєвого рівня жителів громади, забезпечення першочергових потреб
	2026 рік
	18 000,0
	Заміна стальних водопровідних мереж на нові, поліетиленові
	Власні кошти комунальних підприємств, кошти державного, обласного та місцевих бюджетів,грантові кошти

	
	Всього
	
	
	48 000,0
	
	


Керуючий справами

(секретар) виконавчого комітету 
                                                                    Валерій ЗВАРИЧУК
