ЗВІТ
про виконання Програми «Питна вода Новоушиччини на 2024 рік»

Програма «Питна вода Новоушиччини на 2024 рік» (далі – Програма) затверджена рішенням Новоушицької селищної ради від 21 грудня 2023 року № 7.

Програмою передбачено проведення таких заходів: будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водозабірних споруд з метою забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням; будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних та очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод, що скидаються у джерела питного водопостачання, а також утилізації осадів; будівництво (нове будівництво, реконструкція, капітальний ремонт) водопровідних мереж та мереж водовідведення. Забезпечення населених пунктів якісним централізованим водопостачанням та поточний ремонт систем водопостачання та водовідведення здійснювалися за рахунок власних коштів підприємства ГП «Водоканал» та за рахунок поточних видатків

Капітальні видатки в 2024 році по вказаній Програмі здійснювалися на реалізацію наступних проектів:

на початку 2024 року завершено будівництво водозабірної свердловини в с. Вільховець та мереж водопостачання в селі Куражин;

розпочато капітальний ремонт окремими ділянками водопровідної мережі в с-щі Нова Ушиця – з місцевого бюджет використано кошти в сумі 2 125,6 тис. грн. (прокладено 1460 м поліетиленових труб діаметром 110 мм; облаштовано 6 водозабірних колодязів та 3 пожежних гідранта; встановлено запірну арматуру);

продовжувалося будівництво водозабірної свердловини в с. Куражин (облаштовано санітарну охоронну зону біля свердловини; встановлено насосне та електрообладнання) – 383,7 тис. грн. спрямовані з місцевого бюджету;

розпочато нове будівництво мереж водопостачання в с. Філянівка (виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту) – 270,1 тис. грн.

Вказані проекти продовжують реалізовуватися і в 2025 році.

За рахунок фінансової підтримки селищної ради та внесків до статутного капіталу госпрозрахункового підприємства «Водоканал» в с. Каскада збудовано сонячну (фотовольтаїчну) електростанцію, потужністю 100 кВт (вартість будівництва 2 936,0 тис. грн.) для потреб підприємства, що допоможе в майбутньому здешевити вартість послуги централізованого водопостачання за рахунок зниження вартості основної складової цього тарифу – електричної енергії.