Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади

Керуючись статтями 11, 27, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтями 51-53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частиною 3 статті 752 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави», з метою ефективного планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на місцевому рівні, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Порядок розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади (додається).

2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку селищної ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Олександра МОСКОВЧУКА.

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради 21.08.2025 року № 228

ПОРЯДОК
розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади (далі – середньостроковий план).

1.2. Середньостроковий план спрямований на оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у витрачанні публічних коштів і посилення інтеграції інвестицій у систему стратегічного планування.

1.3. Середньостроковий план є складовою частиною системи стратегічного та бюджетного планування громади і враховується при формуванні місцевого бюджету на відповідні роки.

2. Основні терміни

2.1. Галузь (сектор) для публічного інвестування – сфера діяльності селищної ради, в яку спрямовуються публічні інвестиції для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів і програм публічних інвестицій.

2.2. Середньостроковий план – документ, що визначає засади здійснення публічних інвестицій на середньостроковий період, зокрема пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, основні напрями публічного інвестування (у тому числі за діючими публічними інвестиційними проєктами та програмами публічних інвестицій) відповідно до цілей, визначених стратегічними документами громади.

2.3. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених в Бюджетному кодексі України, Законах України, указах Президента України, нормативно-правових актах Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, центральних органів влади, інших нормативних актах.

3. Порядок розроблення середньострокового плану

3.1.Середньостроковий план розробляється на плановий і наступні за плановим два бюджетні періоди щороку під час складання прогнозу бюджету на плановий та два наступні бюджетні періоди.

3.2. Середньостроковий план розробляється відділом містобудування, архітектури та економічного розвитку Новоушицької селищної ради на підставі пропозицій, наданих структурними підрозділами Новоушицької селищної ради та її виконавчого комітету, установами, організаціями, закладами, підприємствами комунальної форми власності до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади у межах доведеного фінансовим управлінням Новоушицької селищної ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період.

3.3. Пропозиції до середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади готуються структурними підрозділами Новоушицької селищної ради та її виконавчого комітету, установами, організаціями, закладами, підприємствами комунальної форми власності, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, на основі стратегічних документів громади та місцевих цільових програм. Пропозиції подаються до відділу містобудування, архітектури та економічного розвитку в паперовому та електронному форматі відповідно до форм, визначених додатком до Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади.

3.4. Пропозиція до середньострокового плану повинна містити інформацію щодо:

- галузі (сектора) для публічного інвестування;

- напряму публічного інвестування його обґрунтування та пріоритетність;

- фактичних витрат на реалізацію, план на поточний рік, орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки;

- посилання на стратегічний документ та назву завдання;

- цільового показника та критерію відповідності виконання проєкту;

- обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб.

3.5. Аналіз пропозицій до середньострокового плану, поданих структурними підрозділами Новоушицької селищної ради та її виконавчого комітету, установами, організаціями, закладами, підприємствами комунальної форми власності, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, узагальнення отриманої інформації та формування проєкту середньострокового плану здійснюється відділом містобудування, архітектури та економічного розвитку.

3.6. У разі необхідності відділом містобудування, архітектури та економічного розвитку проводяться консультації зі структурними підрозділами Новоушицької селищної ради та її виконавчого комітету, установами, організаціями, закладами, підприємствами комунальної форми власності, відповідальними за галузі (сектори) для публічного інвестування, з метою уточнення інформації.

3.7. Після закінчення строків для подання пропозицій до середньострокового плану, відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку протягом 5 робочих днів забезпечує їх розгляд, здійснює аналіз та узагальнення інформації.

3.8. За результатами розгляду пропозицій до середньострокового плану, із урахуванням основних напрямів публічного інвестування, відділ  містобудування, архітектури та економічного розвитку готує проєкт середньострокового плану.

3.9. Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку подає на схвалення місцевої інвестиційної ради при виконавчому комітеті Новоушицької селищної ради сформований проєкт середньострокового плану із пропозиціями щодо визначення основних напрямів публічного інвестування та орієнтовним розподілом коштів за основними напрямами публічного інвестування в розрізі сфер діяльності.

3.10. Відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку подає фінансовому управлінню Новоушицької селищної ради середньостроковий план, схвалений місцевою інвестиційною радою при виконавчому комітеті Новоушицької селищної ради.

3.11. Середньостроковий план затверджується  виконавчим комітетом Новоушицької селищної ради одночасно із схваленням прогнозу бюджету Новоушицької селищної територіальної громади.

3.12. Результати виконання середньострокового плану визначаються на підставі проведення моніторингу.

4. Моніторинг реалізації середньострокового плану

4.1. Основними завданнями моніторингу реалізації середньострокового плану є:

- отримання об’єктивної інформації про результати виконання середньострокового плану;

- забезпечення ефективного здійснення публічних інвестицій;

- забезпечення відділу містобудування, архітектури та економічного розвитку необхідними даними для складання аналітичної інформації про виконання середньострокового плану.

4.2. Моніторинг реалізації середньострокового плану проводиться щопівроку шляхом аналізу структурними підрозділами Новоушицької селищної  ради та її виконавчого комітету, установами, організаціями, закладами, підприємствами комунальної форми власності, відповідальними за галузь для публічного інвестування, здійснення публічних інвестицій за напрямами публічного інвестування (у тому числі діючих програм публічних інвестицій та публічних інвестиційних проєктів) і подання до відділу містобудування, архітектури та економічного розвитку моніторингового звіту.

4.3. За результатами аналізу моніторингових звітів, поданих структурними підрозділами Новоушицької селищної ради та її виконавчого комітету, установами, організаціями, закладами, підприємствами комунальної форми власності, відповідальними за галузь для публічного інвестування, відділ містобудування, архітектури та економічного розвитку складає зведений моніторинговий звіт.

4.4. Зведений моніторинговий звіт подається на розгляд і схвалення  місцевій інвестиційній раді при виконавчому комітеті Новоушицької селищної ради.

4.5. Результати моніторингу реалізації середньострокового плану враховуються під час розроблення середньострокового плану на наступний період.

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету 			         Валерій ЗВАРИЧУК

Додаток до Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади.

Пропозиція 
до середньострокового плану територіальної громади

___________________________________________________________________________________________________

(структурний підрозділ)

Галузь (сектор) для публічного інвестування __________________________________________________________________

Підсектор*_______________________________________________________________________________________________

| Напрям публічного інвестування | Обґрунтування напряму | Пріоритетність напряму | Фактичні витрати на реалізацію напряму, (за наявності), грн. | План на поточний рік (2025), грн. | Орієнтовні потреби щодо здійснення публічних інвестицій, прогнозовані фінансові потреби на наступні роки, грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |

| Стратегічний документ |  |  | Посилання на документ |  | Операційний рівень, пов'язане завдання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Номер завдання | Назва завдання |  |
| Цільові показники (уточнюють кінцевий результат, який хочемо отримати за результатом напряму) |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва цільового показника | Базове значення |  | Одиниця вимірювання | Джерело показника | Цільове значення 2026 рік | Цільове значення 2027 рік | Цільове значення 2028 рік |
| Критерії відповідності, які задають параметри входження для проектів та програм до напряму |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерії відповідності |  |  | Варіанти відповіді до критеріїв (так/ні) |  | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма |  |
| Секторально-специфічні та контрольні питання |  |  |  |  |  |  |  |
| Секторальне питання | Рівні застосування: ПІП | Рівні застосування: Програма | Контрольне питання 1 | Варіанти відповідей до контрольного питання 1 | Контрольне питання 2 | Варіанти відповідей до контрольного питання 2 | Джерело інформації |
| Обґрунтування розрахунків орієнтовних фінансових потреб |  |  |  |  |  |  |  |

Примітка.* Під час формування Пропозиції до середньострокового плану територіальної громади поля таблиці щодо кожного підсектора заповнюються, якщо у галузі (секторі) для публічного інвестування є більше одного підсектору, у разі їх відсутності такі поля таблиці виключаються із Пропозиції до середньострокового плану територіальної громади.

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету 									         Валерій ЗВАРИЧУК