Про затвердження середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

Керуючись статтями 11, 27, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтями 51-53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 752 Бюджетного кодексу України, постановами Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року №294 «Про затвердження Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави» та від 28 лютого 2025 року №527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2024 року №588-р «Про затвердження плану заходів з реалізації Дорожньої карти реформування управління публічними інвестиціями на 2024-2028 роки», з метою ефективного планування, підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів та програм публічних інвестицій на території Новоушицької селищної територіальної громади, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1.Затвердити середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки  (додається).

2.Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету Новоушицької селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для здійснення публічного інвестування забезпечити виконання середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки та моніторинг його реалізації.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Олександра МОСКОВЧУКА.

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради _______________ № _______________

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки  Загальна частина

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Середньостроковий план) розроблено відповідно до статті 752 Бюджетного кодексу України та Порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 294, а також на основі Стратегії розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року.

Середньостроковий план формує основу для побудови ефективної та дієвої системи управління публічними інвестиціями, що забезпечує оптимізацію використання бюджетних ресурсів, підвищення прозорості у використанні публічних коштів, а також дозволяє зосередити ресурси на найбільш важливих для громади публічних інвестиційних проєктах та програмах публічних інвестицій.

Сфера дії Середньострокового плану включає публічні інвестиції, що спрямовані на реалізацію проєктів та програм. Водночас не охоплює компенсації за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією російської федерації проти України, а також гранти, програми підтримки бізнесу, фінансування від міжнародних фінансових організацій для приватного сектора та інші інструменти і форми підтримки бізнесу та громадян, які не є публічними інвестиціями у розумінні Бюджетного кодексу України.

Описова частина

Середньостроковий план розроблено на підставі Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій держави на 2026-2028 роки, пропозицій виконавчих органів Новоушицької селищної ради відповідно до цілей і завдань, визначених Стратегією розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року, затвердженою рішенням сесії Новоушицької селищної ради 8 скликання від 21 грудня 2023 року №1, з урахуванням орієнтовного граничного сукупного обсягу  публічних інвестицій на 2026-2028 роки, доведеного відділом фінансів Новоушицької селищної ради, та схвалений Стратегічною інвестиційною радою Новоушицької територіальної громади.

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування

Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування, що містяться в Середньостроковому плані, є ключовими для громади та саме на них спрямовуватимуться публічні інвестиції на середньостроковий період. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування були відібрані, та впорядковані на період дії середньострокового плану, враховуючи потреби, пріоритети та спроможності громади, а також вимоги Бюджетного кодексу України щодо спрямування не менше 70 відсотків обсягу публічних інвестицій на продовження (завершення) реалізації розпочатих проєктів. До пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, визначених цим планом, відносяться:

- Охорона здоров’я

- Освіта і наука

- Муніципальна інфраструктура та послуги

- Соціальна сфера

З метою досягнення стратегічних цілей розвитку громади та забезпечення реалізації завдань, спрямованих на відновлення інфраструктури, стимулювання соціально-економічного розвитку і покращення якості життя громадян протягом 2026-2028 років, середньостроковим планом пропонується визначити 4 ключових сектори (галузі) для публічного інвестування.

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування

Підсектори галузей (секторів) для публічного інвестування визначають конкретні сфери діяльності, що потребують фінансування та особливої уваги. Їх визначення дозволяє деталізувати пріоритети та оптимізувати використання бюджетних коштів. У межах кожної пріоритетної галузі (сектора) для публічного інвестування формуються підсектори, що відображають ключові напрями розвитку, які потребують публічних інвестицій. Підсектори є важливими аналітичними одиницями, які сприяють реалізації Стратегії розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року та забезпечують впровадження інтегрованого підходу до управління публічними інвестиціями.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та основних напрямів для публічного інвестування в межах таких підсекторів наведено у Додатку 1 до середньострокового плану.

Перелік підсекторів галузей (секторів) для публічного інвестування та інших напрямів для публічного інвестування - у Додатку 2.

Основні напрями публічного інвестування

Основні напрями публічного інвестування відповідають завданням Стратегії розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року, а також узгоджуються із завданнями Державної стратегії регіонального розвитку України, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2021-2027 роки, та мають найвищий рівень пріоритетності серед інших напрямів відповідної галузі (сектора) для отримання фінансування.

Формування основних напрямів публічного інвестування здійснювалось на основі пропозицій виконавчих органів Новоушицької селищної ради, відповідальних за галузі (сектори) для публічного інвестування.

Фінансова структура публічних інвестицій

Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2026 - 2028 роки в розрізі джерел фінансового забезпечення та за роками становить:

(тис.грн)

| Орієнтовні граничні показники | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій, у тому числі за рахунок: | 60 378,978 | 72 481,200 | 376 905,200 |
| коштів місцевого бюджету, у тому числі: | 12 369,50 | 15 741,200 | 42 479,200 |
| співфінансування заходів щодо підготовки та реалізації публічних інвестиційних проєктів та програм | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з державного бюджету | 0 | 0 | 0 |
| міжбюджетних трансфертів з інших місцевих бюджетів | 0 | 0 | 0 |
| місцевих запозичень | 0 | 0 | 0 |
| інших джерел | 48 009,478 | 56 740 | 334 426 |

Розподіл орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2026, 2027, 2028 роки на сектори (галузі) для публічного інвестування в межах доведеного відділом фінансів Новоушицької селищної ради орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на середньостроковий період має таку структуру:

Граничний розподіл публічних інвестицій

тис.грн

| Галузь (сектор) | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Громадська безпека | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Довкілля | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Житло | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муніципальна інфраструктура та послуги | 18 049,752 | 54 341,200 | 89 000,00 | 161 390 952 |
| Транспорт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Публічні послуги і пов’язана з ними цифровізація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Соціальна сфера | 0,0 | 0,0 | 23 779,200 | 23 779,200 |
| Охорона здоров’я | 0,0 | 4 840,00 | 0,0 | 4 840,00 |
| Освіта і наука | 42 329,226 | 13 300,00 | 264 126,00 | 319 755,226 |
| Спорт та фізичне виховання | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Культура та інформація | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Інші (резерв) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЬОГО | 60 378,978 | 72 481,200 | 376 905,200 | 509 765,378 |

Підсумки та перспективи

Середньостроковий план є документом, що формує основу для якісно нового підходу до управління публічними інвестиціями в Новоушицькій селищній територіальній громаді. Визначення пріоритетних галузей (секторів) для публічного інвестування, узгодження з Стратегією розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року, продовження та завершення розпочатих проєктів, а також закріплення основних напрямів публічного інвестування забезпечують спрямування ресурсів на реалізацію ключових пріоритетів розвитку громади. Це сприятиме ефективному використанню як попередньо вкладених, так і поточних публічних інвестицій, а також створить чітке розуміння пріоритетних сфер, що потребують підтримки у середньостроковому періоді.

Визначення напрямів публічного інвестування відповідних галузей (секторів) для публічного інвестування має ключове значення для подальшої підготовки, оцінки проектів та програм, а також формування єдиного проектного портфеля публічних інвестицій громади.

Оцінка проектів та програм включає оцінку відповідності (скринінг), галузеву (секторальну) експертну оцінку та експертну оцінку, що передбачає аналіз ряду показників, пов’язаних із напрямами публічного інвестування відповідних галузей (секторів). Без визначення напрямів для публічного інвестування неможлива пріоритезація проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфеля. Пріоритезація проектів здійснюється в межах напряму відповідно до критеріїв пріоритезації.

В подальшому лише ті проекти та програми, що включені до галузевого (секторального) проектного портфеля та відповідають основним напрямам публічного інвестування, визначеним в Додатку 1 до середньострокового плану, можуть бути включені в Єдиний проектний портфель публічних інвестицій громади та, відповідно, зможуть отримати фінансування за рахунок коштів державного бюджету та/або з наданням державної підтримки.

Додаток № 1 до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026–2028 роки

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки за рахунок коштів бюджету громади

гривень

| Галузь (сектор) | Підсектор | Напрям | Найменування документа Стратегічного планування | назва проекту | Граничний розподіл на 2026 рік | Граничний розподіл на 2027 рік | Граничний розподіл на 2028 рік | Граничний розподіл на середньостроковий період |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новоушицька селищна рада |  |  |  |  | 0 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 |
| Охорона здоров`я | Реабілітація | Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | реконструкція інфекційного відділення під реабілітаційне відділення КНП «Новоушицька БЛ» Новоушицької селищної рад | 0 | 1 040 000 | 0 | 1 040 000 |
| Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради |  |  |  |  | 7 669 500 | 2 360 000 | 25 700 000 | 35 729 500 |
| Освіта і наука | Шкільна освіта | Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа" | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | придбання обладнання для ЗЗСО | 150 000 | 160 000 | 200 000 | 510 000 |
|  |  | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | укриття в ЗЗСО | 0 | 0 | 5 500 000 | 5 500 000 |
|  |  | Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | придбання шкільних автобусів | 1 150 000 | 0 | 0 | 1 150 000 |
|  |  | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | харчоблоки в ЗЗСО | 0 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 |
|  |  | Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | Капітальний ремонт (термодернізація) фасадів та покрівель в ЗЗСО | 0 | 0 | 20 000 000 | 20 000 000 |
|  | Дошкільна освіта | Розбудова мережі закладів дошкільної освіти | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | «Капітальний ремонт будівель закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» по вулиці Захисників України, 38а в смт. Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області» | 6 369 500 | 0 | 0 | 6369 500 |
| Новоушицька селищна рада |  |  |  |  | 0 | 0 | 3 779 200 | 3 779 200 |
| Соціальна сфера | Реабілітаційні послуги | Розширення спроможності реабілітаційних закладів забезпечувати надання соціальних послуг | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | реконструкція та термомодернізація КУ "Центр надання соціальних послуг" | 0 | 0 | 3 779 200 | 3 779 200 |
| Новоушицька селищна рада |  |  |  |  | 4 700 000 | 12 341 200 | 13 000 000 | 30 041 200 |
| Муніципальна інфраструктура | Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | Капітальний ремонт окремими ділянками водопровідних мереж в селищі Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (Корегування 2) | 4 700 000 | 0 | 0 | 4 700 000 |
|  | Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | свердловини Струга, Вільховець, Заміхів | 0 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
|  | Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | реконструкція очисних споруд | 0 | 6 341 200 | 4 000 000 | 10 341 200 |
|  | Містобудування та благоустрій | Утримання території населених пунктів у належному стані | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | Реконструкція центральної площі селища Нова Ушиця | 0 | 0 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 12 369 500 | 15 741 200 | 42 479 200 | 70 589 900 |

Додаток № 2 до Середньострокового плану пріоритетних

публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026–2028 роки

Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Новоушицької селищної територіальної громади на 2026-2028 роки

гривень

| Галузь (сектор) | Підсектор | Напрям | Найменування документа Стратегічного планування | назва проекту | Граничний розподіл 2026 рік |  | Граничний розподіл 2027 рік |  | Граничний розподіл 2028 рік |  |  | Граничний розподіл на середньостроковий період |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | бюджет громад | інші джерела | бюджет громад | інші джерела | бюджет громад |  | інші джерела | бюджет громад |  | інші джерела |
| Новоушицька селищна рада |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 040 000 | 3 800 000 | 0 | 0 |  |  | 1 040 000 | 3 800 000 |
| Охорона здоров`я | Реабілітація | Розбудова мережі стаціонарних реабілітаційних відділень | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | реконструкція інфекційного відділення під реабілітаційне відділення КНП «Новоушицька БЛ» Новоушицької селищної рад | 0 | 0 | 1 040 000 | 3 800 000 | 0 | 0 |  |  | 1 040 000 | 3 800 000 |
| Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради |  |  |  |  | 7 669 500 | 34 659 726 | 2 360 000 | 10 940 000 | 25 700 000 | 238 426 000 |  |  | 35 729 500 | 284 025 726 |
| Освіта і наука | Шкільна освіта | Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнанням в межах впровадження реформи “Нова українська школа" | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | придбання обладнання для ЗЗСО | 150 000 | 1 350 000 | 160 000 | 1 440 000 | 200 000 | 1 800 000 |  |  | 510 000 | 4 590 000 |
|  |  | Облаштування захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у закладах загальної середньої освіти | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | укриття в ЗЗСО | 0 |  | 0 |  | 5 500 000 | 36 626 000 |  |  | 5 500 000 | 36 626 000 |
|  |  | Безперешкодний доступ до якісної освіти - шкільні автобуси | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | придбання шкільних автобусів | 1 150 000 | 1 800 000 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1 150 000 | 1 800 000 |
|  |  | Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури їдалень (харчоблоків) | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | харчоблоки в ЗЗСО | 0 |  | 2 200 000 | 9 500 000 | 0 |  |  |  | 2 200 000 | 9 500 000 |
|  |  | Підвищення енергоефективності в громадських будівлях | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | Капітальний ремонт (термодернізація) фасадів та покрівель в ЗЗСО | 0 |  | 0 |  | 20 000 000 | 200 000 000 |  |  | 20 000 000 | 200 000 000 |
|  | Дошкільна освіта | Розбудова мережі закладів дошкільної освіти | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | «Капітальний ремонт будівель закладу дошкільної освіти «Дзвіночок» по вулиці Захисників України, 38а в смт. Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області» | 6 369 500 | 31 509 726 | 0 |  | 0 |  |  |  | 6 369 500 | 31 509 726 |
| Новоушицька селищна рада |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 779 200 | 20 000 000 |  |  | 3 779 200 | 20 000 000 |
| Соціальна сфера | Реабілітаційні послуги | Розширення спроможності реабілітаційних закладів забезпечувати надання соціальних послуг | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | реконструкція та термомодернізація КУ "Центр надання соціальних послуг" | 0 |  | 0 |  | 3 779 200 | 20 000 000 |  |  | 3 779 200 | 20 000 000 |
| Новоушицька селищна рада |  |  |  |  | 4 700 000 | 13 349 752 | 12 341 200 | 42 000 000 | 13 000 000 | 76 000 000 |  |  | 30 041 200 | 131 349 752 |
| Муніципальна інфраструктура | Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | Капітальний ремонт окремими ділянками водопровідних мереж в селищі Нова Ушиця Кам'янець-Подільського району Хмельницької області (Корегування 2) | 4 700 000 | 13 349 752 | 0 |  | 0 |  |  |  | 4 700 000 | 13 349 752 |
|  | Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | свердловини Струга, Вільховець, Заміхів | 0 |  | 6 000 000 | 24 000 000 | 0 |  |  |  | 6 000 000 | 24 000 000 |
|  | Водопостачання та водовідведення | Відновлення, розвиток та модернізація інфраструктури централізованого водопостачання та водовідведення, в тому числі з впровадженням альтернативних джерел енергії | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | реконструкція очисних споруд | 0 |  | 6 341 200 | 18 000 000 | 4 000 000 | 16 000 000 |  |  | 10 341 200 | 34 900 000 |
|  | Містобудування та благоустрій | Утримання території населених пунктів у належному стані | Стратегія розвитку Новоушицької селищної територіальної громади до 2027 року | Реконструкція центральної площі селища Нова Ушиця | 0 |  | 0 |  | 9 000 000 | 60 000 000 |  |  | 9 000 000 | 60 000 000 |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 12 369 500 | 48 009 478 | 15 741 200 | 56 740 000 | 42 479 200 | 334 426 000 |  |  | 70 889 900 | 439 175 478 |

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                        Валерій ЗВАРИЧУК