ЗВІТ
про виконання Програми співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що проходять в межах Новоушицької селищної територіальної громади на 2024 рік

Рішенням Новоушицької селищної ради від 28 серпня 2024 року №13 затверджено Програму співфінансування експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, що проходять в межах Новоушицької селищної територіальної громади на 2024 рік, відповідно до якого державну установу «Служба місцевих доріг Хмельниччини» визначено у 2024 році одержувачем коштів бюджету Новоушицької територіальної громади та делеговано функції замовника виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Новоушицької селищної територіальної громади.

В рамках виконання вищевказаної Програми в 2024 році з бюджету територіальної громади Службі передано кошти у вигляді субвенції до державного бюджету в сумі 700,0 тис. грн, з них: 500,0 тис. грн. на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення в межах Новоушицької селищної територіальної громади та 200,0 тис. грн – утримання доріг в зимовий період.

Відповідно до наданої державною установою «Служба місцевих доріг Хмельниччини» інформації від 16 січня 2025 року №91 в рамках вказаної Програми виконано наступні роботи:

- зимове утримання доріг (200,0 тис. грн.):

О231102 Антонівка – Пижівка (75,850 тис. грн.);

О231103 Нова Ушиця – Загоряни (18,952 тис. грн.);

О231101 Нова Ушиця – Куражин (18,952 тис. грн.);

О231106 Куча – Хребтіїв (18,952 тис. грн.);

О231109 Заміхів – Струга (18,952 тис. грн.);

приготування піщано-соляної суміші – 48,342 тис. грн.;

- роботи з експлуатаційного утримання доріг (1 000,00 тис. грн.):

2.1.кошти бюджету територіальної громади:

О231101 Нова Ушиця – Куражин (238,186 тис. грн.);

О231104 Струга – Рудківці – Дністровське водосховище (261,814 тис. грн.);

2.2.кошти обласного бюджету:

О231101 Нова Ушиця – Куражин (40,721 тис. грн.);

О231103 Нова Ушиця – Загоряни (344,459 тис. грн.);

О231111 Нова Ушиця Філянівка (114,820 тис. грн.).