Про схвалення проєкту рішення селищної ради «Про Програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025 - 2027 роки»

Керуючись Кодексом цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій, реагуванням на них,  пунктом 7 розділу ХІІ Закону України «Про дошкільну освіту» від 06.06.2024 № 3788-ІХ з метою створення належних умов для забезпечення захисту життя та здоров’я вихованців і працівників закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану, виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити та винести на розгляд і затвердження Новоушицької селищної ради проект рішення «Про Програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025 - 2027 роки».

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

Додаток до рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради від червня 2025 року №

Про Програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки

Керуючись статтями 10, 25, 26, пунктом 3 частини четвертої статті 42, частиною шістнадцять статті 46, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення виконавчого комітету селищної ради від 19 червня 2025 року № __ «Про схвалення Програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки», з метою створення належних умов для забезпечення захисту життя та здоров’я вихованців і працівників закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки (далі - Програма) (додається).

2. Виконавчим органам Новоушицької селищної ради забезпечити виконання заходів Програми.

3. Відділу фінансів селищної ради забезпечити фінансування заходів Програми в межах видатків, передбачених бюджетом територіальної громади.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань освіти, охорони здоров’я, культури, молоді, спорту та соціального захисту населення.

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Новоушицької селищної ради __ червня 2025 року № __

ПРОГРАМА
адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Новоушицька селищна рада |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробник Програми | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради |
| 3. | Відповідальний виконавець Програми | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради |
| 4. | Учасники Програми | Новоушицька селищна рада, відділ освіти, молоді та спорту, заклади дошкільної освіти Новоушицької селищної ради |
| 5. | Термін реалізації Програми | 2025-2027 роки |
| 6. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Новоушицької територіальної громади |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього: | 2025-2027 –1125 тис. грн. |
| 8. | у тому числі, за роками: | 2025 – 322 тис. грн. 2026 – 404 тис. грн. 2027 – 399 тис. грн. |

Вступ

Програму адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки (далі – Програма) розроблено з урахуванням вимог Кодексу цивільного захисту України щодо реалізації державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, пожеж та інших небезпечних подій, реагуванням на них, пункту 7 розділу ХІІ Закону України «Про дошкільну освіту» та інших нормативних актів.

Реалізація завдань і заходів Програми допоможе створити безпечні умови для учасників освітнього процесу під час їх перебування у закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО) Новоушицької територіальної громади.

Загальні положення

Проблема, на розв'язання якої спрямована Програма адаптації приміщень закладів дошкільної освіти до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану, полягає у незабезпеченості належного рівня захисту життя та здоров’я вихованців і працівників суб’єктів освітньої діяльності, що провадять освітню діяльність у сфері дошкільної освіти в умовах воєнного стану.

Укриття більшості закладів дошкільної освіти громади організовано у власних або орендованих підвальних приміщеннях, які раніше не використовувались для перебування в них дітей, тому потребують проведення низки заходів для вирішення актуальних проблем у сфері безпеки та організації освітнього процесу. Основними проблемами, які потребують розв’язання, є:

- відсутність належно обладнаних укриттів у закладах дошкільної освіти: більшість підвальних приміщень у ЗДО не відповідають вимогам для використання як укриття, приміщення потребують ремонту, перепланування, технічного переоснащення та забезпечення засобами захисту відповідно до вимог ДСНС;

- забезпечення безпеки учасників освітнього процесу: відсутність сучасних та дієвих засобів оповіщення, недостатнє забезпечення необхідним інвентарем, матеріалами та майном для облаштування комфортних і безпечних умов перебування дітей у захисних спорудах;

- негативний вплив воєнного стану на психоемоційний стан дітей і персоналу, відсутність умов для здійснення освітнього процесу під час перебування в укритті;

- необхідність приведення об’єктів цивільного захисту до сучасних стандартів: відповідність укриттів вимогам вікових особливостей дітей дошкільного віку, потреба у створенні комфортного середовища, що включає належну вентиляцію, освітлення, меблі та санітарно-гігієнічні умови.

Мета Програми

Метою Програми є створення належних умов для забезпечення захисту життя та здоров’я вихованців і працівників закладів дошкільної освіти в умовах воєнного стану шляхом адаптації приміщень ЗДО відповідно до вимог цивільного захисту, забезпечення психологічної підтримки та можливості продовження освітнього процесу в умовах надзвичайної ситуації.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

проведення інвентаризації та оцінки стану захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів у ЗДО;

приведення у відповідність типових проєктів адаптації приміщень ЗДО до вимог цивільного захисту з урахуванням різних типів будівель та місцевих умов;

забезпечення фінансування заходів з реконструкції та облаштування найпростіших укриттів;

забезпечення ЗДО необхідним обладнанням та матеріалами для захисту вихованців та працівників під час надзвичайних ситуацій (засоби індивідуального захисту, медикаменти, запаси води та продуктів харчування);

організація навчання та тренувань з цивільного захисту для вихованців та працівників ЗДО;

організація навчання працівників ЗДО із надання соціо-емоційної підтримки вихованцям.

Проведення інвентаризації та оцінки стану захисних споруд цивільного захисту (укриттів) у ЗДО передбачає проведення таких заходів: комплексне обстеження технічного стану будівель і споруд дошкільних закладів, оцінка можливості використання наявних приміщень для створення укриттів, визначення потреб у додатковому будівництві або реконструкції, складання паспортів безпеки для кожного ЗДО.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

створити умови для забезпечення захисту життя та здоров’я вихованців і працівників ЗДО під час перебування у ЗДО та розширить доступ до якісної дошкільної освіти дітям дошкільного віку;

створити передумови для покращення психологічного стану вихованців та працівників ЗДО, підвищення рівня готовності до реагування на надзвичайні ситуації, зменшення соціальної напруги в суспільстві;

спрямовувати кошти на найбільш пріоритетні заходи з адаптації приміщень ЗДО до вимог цивільного захисту, забезпечувати прозорість та ефективність використання бюджетних коштів, залучати до реалізації Програми додаткові джерела фінансування.

Зазначені завдання будуть виконуватися шляхом виконання Плану заходів з виконання Програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2026 - 2028 роки, наведеного у додатку.

Моніторинг виконання Програми проводиться щороку за показниками, наведеними в додатку. Узагальнена оцінка результативності Програми проводиться через рік після завершення строку її дії та подається на розгляд Новоушицької селищної ради.

Виконавці Програми

Виконання Програми покладається на відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради.

Фінансування Програми

Фінансування заходів, визначених Програмою, здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету територіальної громади, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Фінансування з бюджету територіальної громади здійснюється відповідно до кошторису витрат до цієї Програми.

| Найменування показника | Всього коштів за роками, тис.грн |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всього |
| 1. Оновлення даних про стан захисних споруд ЗДО та визначення потреби в їх адаптації | 20 | 20 | 20 | 60 |
| 2. Реконструкція, облаштування найпростіших укриттів відповідно до основних вимог | 272 | 378 | 373 | 1023 |
| 3. Забезпеченння можливості тривалого перебування дітей дошкільного віку | 30 | 6 | 6 | 42 |
| 4. Організація навчання та тренування з цивільного захисту для вихованців та працівників ЗДО | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 322 | 404 | 399 | 1125 |

Секретар ради	Віктор КОСТЮЧЕНКО

Додаток до Програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки

ПЛАН ЗАХОДІВ
з виконання Програми адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Новоушицької територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2027 роки

| Найменування показника | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Строк виконання, роки | Кошти, тис.грн. |  |  |  | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | усього | за роками |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. Оновлення даних про стан захисних споруд ЗДО та визначення потреби в їх адаптації. | Залучення фахівців для обстеження технічного стану приміщень, оцінки ризиків і планування адаптаційних заходів | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради | 2025-2027 | 60 | 20 | 20 | 20 | Бюджет територіальної громади |
|  | Проведення інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та найпростіших укриттів у ЗДО | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради | 2025-2027 | 0 |  |  |  | Не потребує фінансування |
|  | Складання паспортів безпеки для кожного ЗДО | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради, заклади дошкільної освіти | 2025-2027 | 0 |  |  |  | Не потребує фінансування |
| 2. Реконструкція, облаштування найпростіших укриттів відповідно до основних вимог | Проведення ремонтних робіт укриттів закладів дошкільної освіти | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради, заклади дошкільної освіти | 2025-2027 | 650 | 150 | 250 | 250 | Бюджет територіальної громади, інші джерела |
|  | Забезпечення електроживленням, резервним штучним освітленням | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради | 2025-2027 | 4 | 2 | 1 | 1 | Бюджет територіальної громади |
|  | Облаштування систем вентиляції, водопостачання та водовідведення | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради | 2025-2027 | 280 | 80 | 100 | 100 | Бюджет територіальної громади, інші джерела |
|  | Забезпечення первинними засобами пожежогасіння, шанцевим інструментом, засобами надання медичної допомоги. | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради | 2025-2027 | 37 | 10 | 12 | 15 |  |
|  | Встановлення табличок з написом «Місце для укриття», покажчиками руху до укриттів | Заклади дошкільної освіти | 2025 | 10 | 10 |  |  | Бюджет територіальної громади |
|  | Обладнання входів (виходів) посиленими дверми із негорючих матеріалів | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради, заклади дошкільної освіти | 2025-2027 | 17 | 5 | 5 | 7 | Інші джерела |
|  | Забезпечення вільного доступу до укриття для маломобільних груп населення | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради | 2025-2026 | 20 | 10 | 10 |  | Бюджет територіальної громади, інші джерела |
|  | Оснащення засобами зв'язку та оповіщення | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради | 2025 | 5 | 5 |  |  |  |
| 3. Забезпеченння можливості тривалого перебування дітей дошкільного віку | Зонування приміщення на місця для організованої освітньої діяльності, відпочинку, ігрові осередки тощо | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради, заклади дошкільної освіти | 2025-2027 | 0 |  |  |  | Не потребує фінансування |
|  | Забезпечення необхідними меблями та інвентарем | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради | 2025-2027 | 16 | 10 | 3 | 3 | Бюджет територіальної громади, інші джерела |
|  | Забезпечення дидактичним, ігровим обладнанням та матеріалами для організації занять та дозвілля дітей | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради, заклади дошкільної освіти | 2025-2027 | 26 | 20 | 3 | 3 |  |
| 4. Організація навчання та тренування з цивільного захисту для вихованців та працівників ЗДО | Розробка плану евакуації, алгоритму реагування на загрозу під час різних режимних моментів | Заклади дошкільної освіти | 2025-2027 | 0 |  |  |  | Не потребує фінансування |
|  | Організація навчання працівників ЗДО із надання соціо-емоційної підтримки вихованцям | Відділ освіти, молоді та спорту Новоушицької селищної ради, заклади дошкільної освіти | 2025-2027 | 0 |  |  |  | Не потребує фінансування |
|  | Проведення тренувальних евакуацій | Заклади дошкільної освіти | Регулярно | 0 |  |  |  | Не потребує фінансування |
| ВСЬОГО: |  |  |  | 1125 | 322 | 404 | 399 |  |

Начальник відділу освіти, молоді та спорту
Новоушицької селищної ради	Маргарита ВЛАСОВА

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету	                                                                            Валерій ЗВАРИЧУК