ЗВІТ
про виконання Програми будівництва, ремонту та утримання комунальних доріг Новоушицької селищної територіальної громади на 2024 рік

Програма будівництва, ремонту та утримання комунальних доріг Новоушицької селищної територіальної громади на 2024 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Новоушицької селищної ради від 21 грудня 2023 року №5.

Учасниками (співвиконавцями) Програми були визначені виконавчі органи та комунальні підприємства Новоушицької селищної ради. Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечували перший заступник селищного голови, відділ комунальної власності та житлово-комунального господарства селищної ради та відділ фінансів селищної ради.

Мережа комунальних доріг на території Новоушицької селищної територіальної громади становить 685,382 км. Оскільки мережа доріг нині за своїми експлуатаційними характеристиками не відповідає вимогам нормативних документів за показниками рівності, наявності ямковості та деформацій покриття проїзної частини, то заходи передбачені Програмою спрямовувалися саме на покращення таких характеристик комунальних доріг.

Всі заходи Програми виконувалися із урахуванням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про автомобільні дороги», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Програмою було передбачено виконання протягом 2024 року заходів, які були конкретизовані в додатках до Програми, зокрема: заходи з поточного ремонту та експлуатаційного утримання комунальних доріг та інших заходів, здійснення яких, необхідне для належного утримання та ремонту дорожньо-транспортної інфраструктури громади в 2024 році.

Так в рамках виконання Програми протягом 2024 року комунальним підприємством Новоушицької селищної ради ГП «Комунальник» проводився поточний ремонт (влаштування дорожнього покриття з додаванням нового матеріалу) та експлуатаційне утримання (грейдерування, підсипка, ліквідація ямковості) доріг комунальної власності. Протягом року проведено поточний ремонт та експлуатаційне утримання на дорогах Новоушицької селищної територіальної громади загальною протяжністю 37,2 км, що на 6,5 км менше ніж в 2023 році, або 142,0 тис. кв. м., що на 57,2 тис. кв. м. більше ніж в 2023 році. Загальна сума виконаних робіт склала 3 578,8 тис. грн., що на 123,4 тис. грн. менше ніж в 2023 році.

Комунальна техніка в 2024 році працювала на вулицях таких населених пунктів:

с. Браїлівка – вулиці Подільська, Батіг;

с. Борсуки – вулиця Садова;

с. Вільховець – вулиці Ковальчука, Молодіжна, Подільська, Дружби, Травнева, Ветеранів, Садова, Базарна;

с. Глибочок – вулиці Травнева, Шевченка;

с. Глібів – вулиці Центральна, Базарна, Травнева, Миру, Шевченка, Зелена, Молодіжна, пров. Лісний;

с. Гута-Глібівська – вулиці Центральна, Тичини, Шевченка;

с. Джуржівка – вулиці Зарічанська та Центральна;

с. Іванівка – вулиці Українськата Центральна;

с. Івашківці – вулиці Кооперативна та Перемоги;

с. Каскада – вулиці Калюська, Набережна, Котляревського, Визволителів та провулки Набережний, Літнівецький, Сагайдачного;

с. Капустяни – вулиці Калинова, Вишнева, Свободи, Молодіжна, Л.Українки, Набережна, провулок Т.Шевченка;

с. Куча – вулиці Садова та Незалежності;

селище Нова Ушиця – вулиці Захисників України, Подільська, І.Богуна, В.Чорновола, Карпатська, Коцюбинського, Виноградна, Православна, Горіхова, Кленова, Центральна, Урожайна, Джерельна, Юності, Визволителів, Спортивна, Будівельна, Л.Українки, Визволителів, Вишнева, провулок Патона;

с. Мала Стружка – вулиці Савчука Павла, Джерельна;

с. Маціорськ – вулиці Квітнева, Наддністрянська;

с. Миржіївка – вулиця Центральна та пров. Довженка;

с. Рудківці – вулиці Шевченка, Центральна,Перемоги, Польова, Садова, І.Франка, Молодіжна, Нова, Шкільна, Наддністрянська, Л.Українки, Б.Хмельницького та пров. Лісний;

с. Садове – вулиці Небесної Сотні, Л.Українки;

с. Слобідка – вулиці Миру, Центральна, Подільська, Польова, Зарічна, Л.Українки, Молодіжна, Сонячна;

с. Ставчани – вулиці Зелена та Центральна;

с. Тимків – вулиця Л.Українки;

с. Філянівка – вулиці Західна, Річна, Світла, Вишнева.

В проведенні ремонту доріг допомагали аграрії громади, закуплявши матеріал для підсипки доріг за угодами про соціальне партнерство.

Обсяг виконаних робіт є недостатнім, оскільки наша громада з великою кількістю населених пунктів, однак роботи по утриманню сільських доріг в громаді виконуються й далі та будуть продовжені в 2025 році.

Капітальні видатки по цій Програмі протягом 2024 року не здійснювалися.

Фінансування заходів Програми в 2024 році здійснювалося за кошти бюджету територіальної громади та кошти з інших джерел фінансування, що не заборонені законодавством.