ЗВІТ
про виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Новоушицької селищної територіальної громади на 2024 рік

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Новоушицької селищної територіальної громади на 2024 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Новоушицької селищної ради від 21 грудня 2023 року № 6.

Учасниками (співвиконавцями) Програми були визначені виконавчі органи та комунальні підприємства Новоушицької селищної ради. Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечували перший заступник селищного голови, відділ комунальної власності та житлово-комунального господарства селищної ради та відділ фінансів селищної ради.

Всі заходи Програми виконувалися із урахуванням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про поховання та похоронну справу», «Про автомобільні дороги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про управління відходами», «Про охорону атмосферного повітря», «Про питну воду та питне водопостачання та водовідведення», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Програмою було передбачено виконання протягом 2024 року заходів, які були конкретизовані в 15 додатках до Програми.

В зв’язку з обмеженими можливостями бюджету селищної територіальної громади та продовженням по всій території України воєнного стану не всі заходи Програми вдалося виконати. Однак не зважаючи на це, в рамках виконання Програми по населених пунктах громади протягом 2024 року здійснені такі роботи:

- обрізка навислого гілля вулично-дорожньої мережі – 2 349,8 тис. грн., що на 759,8 тис. грн., більше, ніж в 2023 році; роботи виконувало комунальне підприємство Новоушицької селищної ради ГП «Комунальник»;

- утримання доріг та тротуарів громади в зимовий період (прогортання та посипання сумішшю) здійснювало ГП «Комунальник»; роботи виконані на суму 236,7 тис. грн. що на 58,8 тис. грн., більше, ніж в 2023 році;

- послуги з забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення 377,1 тис. грн. (утримання 114,1 км мереж вуличного освітлення забезпечувало ГП «Комунальник»); ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування – 240,9 тис. грн. що на 104,2 тис. грн., більше, ніж в 2023 році;

- оплата електроенергії за послуги функціонування мереж вуличного освітлення в населених пунктах громади в 2023 році становила 101,1 тис. грн.;

- поточний ремонт об’єктів благоустрою (тротуари, містки та ін.) – 3,3 тис. грн.;

- утримання парків та скверів – 285,7 тис. грн., що на 292,9 тис. грн., менше, ніж в 2023 році; обслуговування газонів, скошування трави – 308,4 тис. грн., що на 57,3 тис. грн., більше, ніж в 2023 році; послуги з благоустрою, збір та вивезення твердих побутових відходів – 3 000,0 тис. грн., що на 548,2 тис. грн., більше, ніж в 2023 році; утримання полігонів твердих побутових відходів – 305,2 тис. грн.; виготовлення сміттєвих баків та урн – 64,9 тис. грн.; прибирання місць загального користування – 23,2 тис. грн. Всього по розділу «Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, благоустрій територій населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов» госпрозрахунковим підприємством «Комунальник» проведено робіт на суму 3 987,4 тис. грн, що на 213,1 тис. грн., більше, ніж в 2023 році;

- послуги з утримання громадських вбиралень – 5,1 тис.грн;

- утримання місць поховання (благоустрій кладовищ) – 774,4 тис. грн.; вказані роботи проводились ГП «Комунальник».

Всього проведено робіт з благоустрою ГП «Комунальник» на суму 8075,8 тис. грн. (у 2023 році – 7443,3 тис. грн.)

- заходи зі стерилізація та вакцинація безпритульних тварин в 2024 році не проводилися;

- заходи із забезпечення належної роботи водопровідного та каналізаційного господарства проводилися комунальним підприємством Новоушицької селищної ради ГП «Водоканал» за рахунок поточних видатків та власних коштів підприємства; протягом 2024 року заходи за рахунок програми не фінансувалися;

- капітальні видатки на заходи ремонту системи водопостачання та водовідведення в 2023 році: На початку 2024 року завершено будівництво водозабірної свердловини в с. Вільховець та мереж водопостачання в селі Куражин. В 2024 році продовжувалися наступні роботи по забезпеченню населених пунктів громади питною водою:

розпочато капітальний ремонт окремими ділянками водопровідної мережі в с-щі Нова Ушиця – з місцевого бюджет використано кошти в сумі 2 125,6 тис. грн. (прокладено 1460 м поліетиленових труб діаметром 110 мм; облаштовано 6 водозабірних колодязів та 3 пожежних гідранта; встановлено запірну арматуру);

продовжувалося будівництво водозабірної свердловини в с. Куражин (облаштовано санітарну охоронну зону біля свердловини; встановлено насосне та електрообладнання) – 383,7 тис. грн. спрямовані з місцевого бюджету;

розпочато нове будівництво мереж водопостачання в с. Філянівка (виготовлено проектно-кошторисну документацію та проведено експертизу проекту) – 270,1 тис. грн.

Вказані проекти продовжують реалізовуватися і в 2025 році.

- відшкодування різниці в тарифах на надання послуг водопостачання та водовідведення ГП «Водоканал» в 2024 році – 3 290,2 тис. грн., що на 1 015,2 тис. грн. більше ніж в 2023 році;

- заходи із забезпечення належної роботи котельного господарства за рахунок Програми в 2024 році не фінансувалися;

- придбання спецтехніки в 2024 році для потреб комунальних підприємств не було.

Фінансування заходів Програми в 2024 році здійснювалося за кошти бюджету територіальної громади та кошти з інших джерел фінансування, що не заборонені законодавством.