УКРАЇНА

НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОУШИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

позачергової сесії селищної ради VІІ скликання

від 24 червня 2016 року №19

смт. Нова Ушиця

Про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Новоушицької селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2016 рік

Керуючись ст. ст. 20, 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2013 року N2456-VI (із змінами та доповненнями) та ст.25, п.22 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року N280/97-ВР (із змінами та доповненнями), селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до Програми соціально-економічного розвитку Новоушицької селищної ради об’єднаної територіальної громади на 2016 рік, виклавши додаток до Програми «Заходи щодо реалізації соціально-економічного розвитку Новоушицької селищної ОТГ на 2016 рік» в новій редакції (додається).

Селищний голова							О.Московчук

Додаток

до Програми соціально-економічногоозвитку Новоушицької селищної ради ОТГ на 2016 рік

ЗАХОДИ

щодо реалізації соціально-економічного розвитку Новоушицької селищної ОТГ на 2016 рік

| № зп | Захід | Термін виконання | Обсяги та джерела фінансування заходу, тис. грн. | Очікуваний результат реалізації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт приміщення ДНЗ «Дзвіночок» (заміна вікон, ремонт покрівлі) | Протягом року | 555,8 | Покращення стану будівлі, підвищення енергоефективності, економія споживання енергоресурсів |
| 2. | Капітальний ремонт системи водопостачання і водовідведення селища | Протягом року | 800000,0 | Забезпечення економії енергоресурсів |
| 3. | Поточний ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг комунальної власності | Протягом року | 6000,0 | Утримання доріг в належному експлуатаційному стані |
| 4. | Капітальний ремонт дороги по вулиці Івана Франка | Протягом року | 510,0 | Поліпшення умов для транспортного обслуговування населення |
| 5. | Капітальний ремонт дороги по вулиці Лесі Українки | Протягом року | 456,5 | Поліпшення умов для транспортного обслуговування населення |
| 6. | Капітальний ремонт дороги по вулиці Стара Поштова | Протягом року | 909,5 | Поліпшення умов для транспортного обслуговування населення |
| 7. | Проведення технічного обслуговування мереж вуличного освітлення | Протягом року | В межах кошторисних призначень | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 8. | Капітальний ремонт та реконструкція соціального житла територіальної громади | Протягом року | 40,0 | Покращення забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| 9. | Виготовлення та встановлення урн для сміття на території селища | Протягом року | 6,0 | Поліпшення екологічного стану смт Нова Ушиця |
| 10. | Проведення санітарної вирубки дерев в населених пунктах громади | Протягом року | В межах кошторисних призначень | Поліпшення екологічного стану населених пунктів громади |
| 11. | Впорядкування полігонів по збору та захороненню твердих побутових відходів | Протягом року | В межах кошторисних призначень | Поліпшення екологічного стану населених пунктів громади |
| 12. | Забезпечення безперебійного прибирання місць загального користування, парку культури та відпочинку, кладовищ, вивезення сміття з місць загального користування, ліквідація стихійних смітників | Протягом року | В межах кошторисних призначень | Покращення благоустрою населених пунктів громади |
| 13. | Реконструкція будинку дитячої творчості в смт Нова Ушиця | Протягом року | 4017,0 | Покращення позашкільного навчання учнів |
| 14. | Будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі у Струзькій ЗОШ I-III ступенів | Протягом року | 1500,0 | Покращення температурного режиму в закладі |
| 15. | Капітальний ремонт системи опалення у Струзькій ЗОШ I-III ступенів | Протягом року | 1500,0 | Покращення температурного режиму в закладі |
| 16. | Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) Струзької ЗОШ I-III ступенів | Протягом року | 520,1 | Покращення температурного режиму в закладі |
| 17. | Капітальний ремонт даху Вільховецької ЗОШ I-III ст. | Протягом року | 495,9 | Забезпечення сталої роботи заклада |
| 18. | Реконструкція сільського клубу с. Рудківці | Протягом року | 362,3 | Забезпечення культурного дозвілля населення |
| 19. | Будівництво каналізаційного коллектора від вул. Будівельників до вул. Гагаріна в смт Нова Ушиця | Протягом року | 500,0 | Поліпшення екологічного стану смт Нова Ушиця |
| 20. | Реконструкція каналізаційних мереж та очисних споруд в смт Нова Ушиця | Протягом року | 19433,11 | Поліпшення екологічного стану смт Нова Ушиця |
| 21. | Реконструкція мереж вуличного освітлення с. Куча | Протягом року | 300,0 | Покращення благоустрою с. Куча |
| 22. | Капітальний ремонт приміщення ФОКу | Протягом року | 1433,705 | Розвиток спорту |
| 23. | Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Спортивна смт Нова Ушиця | Протягом року | 19,697 | Покращення благоустрою |
| 24. | Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Ставчани та Стара Гута | Протягом року | 669,9 | Покращення благоустрою |
| 25. | Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Любомирівка | Протягом року | 240,635 | Покращення благоустрою |
| 26. | Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Слобідка | Протягом року | 326,578 | Покращення благоустрою |
| 27. | Реконструкція мереж вуличного освітлення в с. Заміхів | Протягом року | 90,089 | Покращення благоустрою |
| 28. | Реконструкція мереж вуличного освітлення в Жабинці |  | 43,4 | Покращення благоустрою |
| 29. | Реконструкція мереж вуличного освітлення в Мала Стружка | Протягом року | 91,0 | Покращення благоустрою |
| 30. | Влаштування автобусної зупинки в селищі Комунар | Протягом року | 13,372 | Покращення благоустрою |
| 31. | Реконструкція системи опалення та системи вентиляції приміщення ФОКу | Протягом року | 1000,00 | Покращення санітарного стану приміщення ФОКу |
| 32. | Будівництво каналізаційних мереж частини території смт Нова Ушиця | Протягом року | 1000,00 | Поліпшення екологічного стану смт Нова Ушиця |
| 33. | Придбання спецтехніки для комунальних підприємств, шкільних автобусів | Протягом року | 10000,00 | Покращення надання житлово-комунальних послуг та ремонту доріг комунальної власності |
| 34. | Завершення будівництва водогону Браїлівка-Нова Ушиця | Протягом року | 7000,00 | Покращення якості водопостачання та здешевлення тарифу водопостачання |
| 35. | Капітальний ремонт будівлі Загродського сільського клубу по вул. Центральна 29б в с. Комунар | Протягом року | 215,384 | Забезпечення культурного дозвілля населення |
| 36. | Капітальний ремонт приміщення ДНЗ «Пролісок» (на 50 місць) с. Куча, вул. Шкільна, 3а | Протягом року | 205,0 | Покращення стану будівлі, підвищення енергоефективності |
| 37. | Капітальний ремонт приміщення ДНЗ «Малятко» по вул. Димінського, 20 в с. Струга | Протягом року | 297,477 | Покращення стану будівлі, підвищення енергоефективності |
| 38. | Капітальний ремонт приміщення сільського будинку культури на 300 місць в с. капустяни, вул. шевченка, 42 | Протягом року | 298,08 | Покращення стану будівлі, підвищення енергоефективності |

Секретар ради                                                                              С.Мегель