Про схвалення звіту про виконання Комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Новоушицької селищної територіальної громади на 2021 рік

Керуючись статтею 11, пунктом 3 частини четвертої статті 42, статтями 51-53, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

ВИРІШИВ:

Схвалити звіт про виконання Комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Новоушицької селищної територіальної громади на 2021 рік (додається).

Селищний голова	Анатолій ОЛІЙНИК

Додаток до рішення виконавчого комітету Новоушицької селищної ради _______________ № _______________

ЗВІТ
про виконання Комплексної цільової програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Новоушицької селищної територіальної громади на 2021 рік

Комплексна цільова програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою території Новоушицької селищної територіальної громади на 2021 рік (далі – Програма) затверджена рішенням Новоушицької селищної ради від 24 грудня 2020 року № 10.

Учасниками (співвиконавцями) Програми були визначені виконавчі органи та комунальні підприємства Новоушицької селищної ради. Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечували перший заступник селищного голови, відділ комунальної власності та житлово-комунального господарства селищної ради та відділ фінансів селищної ради.

Всі заходи Програми виконувалися із урахуванням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», «Про поховання та похоронну справу», «Про автомобільні дороги», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», «Про питну воду та питне водопостачання та водовідведення», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про захист тварин від жорсткого поводження», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Програмою було передбачено виконання протягом 2021 року заходів, які були конкретизовані в 14 додатках до Програми, зокрема:

- забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства (роботи по обрізці навислого гілля вулично-дорожньої мережі);

- забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства (прогортання та посипання сумішшю доріг населених пунктів громади);

- забезпечення функціонування, ремонт мереж вуличного освітлення; ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;

- оплата електроенергії за послуги функціонування мереж вуличного освітлення;

- проведення поточного (капітального) ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт містків, інженерних споруд);

- збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, благоустрій територій населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов;

- забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень;

- забезпечення благоустрою кладовищ та пам’ятників;

- забезпечення святкового оформлення населених пунктів до урочистих подій, свят та інших заходів;

- забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин;

- здійснення заходів із забезпечення належної роботи водопровідного та каналізаційного господарства;

- проведення поточного та капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення;

- відшкодування різниці в тарифах на водопостачання та водовідведення;

- заходи із забезпечення належної роботи газового господарства.

В зв’язку з обмеженими можливостями бюджету селищної територіальної громади не всі заходи Програми вдалося виконати. Однак не зважаючи на це, в рамках виконання Програми по населених пунктах громади були здійснені протягом 2021 року такі роботи:

- обрізка навислого гілля вулично-дорожньої мережі – 409,4 тис. грн.; роботи виконувало комунальне підприємство Новоушицької селищної ради ГП «Комунальник»;

- утримання доріг та тротуарів громади в зимовий період (прогортання та посипання сумішшю) здійснювало ГП «Комунальник»; роботи виконані на суму 481,02 тис. грн.; придбано трактор «Т-150К» для потреб ГП «Комунальник» - 49,0 тис. грн.;

- послуги з забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення – 794,8 тис. грн. (утримання 114,1 км мереж вуличного освітлення забезпечувало ГП «Комунальник»); ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування – 115,5 тис. грн.; проведено реконструкцію вуличних мереж в с. Мала Стружка по вулицях Центральна, Садова, Польова, Лісова – 33,02 тис. грн.;

- оплата електроенергії за послуги функціонування мереж вуличного освітлення в населених пунктах громади в 2021 році становила 280,6 тис. грн. (81245 кВт);

- проведено поточний ремонт об’єктів транспортної інфраструктури (ремонт містків, інженерних споруд в с. Садове, с. Каскада вул. Кармелюка) – 2,7 тис. грн.;

- утримання парків та скверів – 411,4 тис. грн.; обслуговування газонів, скошування трави – 517,0 тис. грн.; послуги з благоустрою, збір та вивезення твердих побутових відходів – 1782,0 тис. грн.; утримання полігонів твердих побутових відходів – 369,9 тис. грн. Всього по розділу «Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, благоустрій територій населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов» ГП «Комунальник» проведено робіт на суму 3080,3 тис. грн.;

- послуги з утримання громадських вбиралень – 25,6 тис. грн.;

- утримання місць поховання (благоустрій кладовищ) – 1139,3 тис. грн.; послуги з утримання пам’ятників загиблим воїнам – 77,7 тис. грн.; вказані роботи проводились ГП «Комунальник»;

- забезпечення святкового оформлення населених пунктів до урочистих подій, свят та інших заходів – 172,7 тис. грн.;

- заходи із забезпечення належної роботи водопровідного та каналізаційного господарства: комунальним підприємством Новоушицької селищної ради ГП «Водоканал» придбано насосне обладнання на суму 25,6 тис. грн.; придбання дезінфікуючих засобів та проведення робіт по хлорації криниць загального користування, каптажів, свердловин на території громади – 38,6 тис. грн. (роботи проведені ГП «Водоканал»);

- проведення поточного та капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення: нове будівництво водозабірної свердловини в с. Вільховець – 951,5 тис. грн., з них: 927,3 тис. грн. – кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 24,2 тис. грн. – кошти бюджету громади; нове будівництво мереж водопостачання в с. Куражин – 2520,00 тис. грн., з них: 2491,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету; 29,0 тис. грн. – кошти бюджету громади. Також в 2021 році виготовлено технічну документацію на будівництво сонячної (фотовольтаїчної) станції в с. Каскада – 73,6 тис. грн. та розроблено науково-технічні документи розрахунку поточних індивідуальних нормативів питної води – 9,5 тис. грн. Всі вказані проекти на цей час не завершені та будуть продовжувати реалізовуватися в 2022 році;

- відшкодування різниці в тарифах на надання послуг водопостачання та водовідведення ГП «Водоканал» в 2021 році – 1107,3 тис. грн.;

- проведено реконструкцію існуючих  газових мереж з заміною вузла обліку газу адмінприміщення ЦНАП – 34,7 тис. грн.; роботи проведено АТ «Оператор газорозподільчих систем «Хмельницькгаз»».

Фінансування заходів Програми в 2021 році здійснювалося за кошти бюджету територіальної громади, державного бюджету, обласного бюджету, кошти з інших джерел фінансування, що не заборонені законодавством.

Керуючий справами
(секретар) виконавчого комітету 	Валерій ЗВАРИЧУК