УКРАЇНА

НОВОУШИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

НОВОУШИЦЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

позачергової сесії селищної ради VІІ скликання

від 07 грудня  2017 року №5

смт. Нова Ушиця

Про внесення змін до Програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення (територіальні автомобільні дороги) у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на 2016-2018 роки

Керуючись ст. 20, підпунктом "в" пункту 10 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України від 08.07.2013 року N2456-VI (із змінами та доповненнями), Законом України “Про автомобільні дороги” від 08.09.2005 року №2862-IV (із змінами та доповненнями), ст.25, п.22 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року N280/97-ВР (із змінами та доповненнями), беручи до уваги Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 712, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до Програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення (територіальні автомобільні дороги) у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на 2016-2018 роки, виклавши назву програми у новій редакції, а саме: “Програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення (територіальні автомобільні дороги) та доріг загального користування місцевого значення у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на 2016-2018 роки".

2. Внести зміни до Програми розвитку  автомобільних доріг загального користування державного значення (територіальні автомобільні дороги) та доріг загального користування місцевого значення у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на 2016-2018 роки, виклавши її у новій редакції. (Додаток додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови селищної ради Гринчука О.В та постійні комісії з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (голова Олійник Т.В.). з  питань житлово- комунального господарства, комунальної власності,промисловості, підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг (голова комісії Цимбалюк О.Ф.)

Селищний голова                                                                   О.Московчук

ПРОГРАМА

розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення (територіальні автомобільні дороги) та доріг загального користування місцевого значення у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на 2016-2018 роки

І. Загальна частина

Програма розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення(територіальні автомобільні дороги) та доріг загального користування місцевого значення у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на 2016-2018 роки (далі – Програма) розроблена на підставі Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 року №696, програми розвитку автомобільних доріг державного користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015-2018 роки, затвердженої рішенням Хмельницької обласної ради від 16 жовтня 2014 року №27-26/2014.

Програмою враховано вимоги Закону України “Про автомобільні дороги”, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України», змін до Бюджетного кодексу України, пріоритетність розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення та співфінансування територіальних автомобільних доріг, визначено основні напрями розвитку мережі автомобільних доріг.

Мережа доріг державного значенняна території Новоушицької ОТГ становить 58,3 км.

Мережа автомобільних доріг державного користування місцевого значення в Новоушицькій ОТГ на 01 січня 2016 року становить 207,1 км, 98% яких з твердим покриттям. Із загальної протяжності доріг місцевого значення району протяжність обласних доріг становить 167,5 км, районних – 39,6 кілометрів (додатки 1, 2).

Мережу доріг державного значення області в основному було сформовано у 70-90 роках минулого століття. Нині 90% автодоріг за своїми експлуатаційними характеристиками не відповідають вимогам нормативних документів за показниками рівності, наявності ямковості та деформацій покриття проїзної частини тощо.

На автодорогах місцевого значення нараховується 10 мостів та шляхопроводи загальною довжиною 90 м.п., 164 шт. водопропускних труб загальною довжиною 1951 м.п. Більшість мостів було побудовано в період до 1970 року і нині вони за технічними параметрами габариту та розрахунковими навантаженнями не відповідають вимогам сучасних нормативів.

Для підтримання мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення в належному стані, згідно з науково-обґрунтованими міжремонтними термінами, щорічно капітального ремонту потребують 27 км, поточного ремонту 42 км доріг.

Оскільки фінансування державної цільової програми із загального фонду Державного бюджету зосереджено на утриманні доріг загального користування державного значення, тому є необхідність у альтернативному фінансуванні доріг місцевого значення за рахунок видатків місцевих бюджетів, що передбачено ст.91 Бюджетного кодексу України.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг державного  користування місцевого значення та співфінансування територіальних автомобільних доріг у Новоушицькій селищній ОТГ, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом; поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, мостів; підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічно збалансованого розвитку області.

ІІІ. Напрями виконання Програми

Виконання Програми буде здійснюватись за такими напрямами:

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану існуючих доріг;

підвищення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки дорожнього руху автомобільних доріг;

поліпшення інформаційного забезпечення учасників дорожнього руху;

поліпшення рівня обслуговування пасажирів під час очікування автотранспорту.

IV. Очікувані результати

Виконання Програми дасть змогу забезпечити:

реалізацію Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки в ОТГ;

громаду мережею автомобільних доріг  належної якості відповідно до нормативних вимог державних стандартів;

створення сприятливих умов для накопичення інвестиційних ресурсів з метою технічного переоснащення підприємств дорожньої галузі;

зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг.

поліпшення транспортного сполучення із сільськими населеними пунктами.

V. Обсяг та джерела фінансування

Фінансування та співфінансування заходів Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету Новоушицької селищної об’єднаної територіальної громади та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

VІ. Заходи з виконання Програми

Заходи з виконання програми відображені у додатку 1, 2, 3, 4 до Програми.

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням Програми відповідно до своїх повноважень забезпечує відділ комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, зовнішньої реклами, охорони навколишнього природного середовища, інфраструктури та земельних відносин Новоушицької селищної ради.

Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Секретар ради                                                          С.Мегель

ДОДАТОК 1

До Програми розвитку автомобільних доріг загального

користування державного значення (територіальні

автомобільні дороги) та доріг загального користування місцевого значення у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на 2016-2018 роки

Перелік автодоріг загального користування державного (місцевого ) значення по поточному ремонту та

експлуатаційному утриманню на 2016-2018 роки

| № п/п | Назва Дороги | Адреса від км+ до км+ | Протяж-ність, км | Потреба матеріалів | Вартість матеріа-лів, тис. грн. | Вар-тість робіт | Разом 2017 р. | Разом 2018 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н. Ушиця – Куражин | 7+300-16+000 16+000-16+600 16+600-18+800 | 8,7 0,6 2,2 | асфальтно бетонна суміш 40т білощебенева суміш 100м3 асфальтно бетонна суміш 10т | 70,0 | 60,0 |  | 130,0 |
| 2 | Антонівка - Пижівка | 0+000-14+000 | 14,0 | асфальтно бетонна суміш 20т | 24,0 | 20,0 | 44 |  |
| 3 | Н. Ушиця – Загоряни | 3+800-11+600 11+600-18+200 | 7,8 6,6 | асфальтно бетонна суміш 30т білощебенева суміш 400м3 | 76,0 | 70,0 |  | 146,0 |
| 4 | Борсуки – Березівка | 1+100-9+600 | 8,5 | білощебенева суміш 500м3 | 50,0 | 45,0 |  | 95,0 |
| 5 | Куча - Хребтіїв | 1+000-12+800 | 11,8 | б/щ суміш 800м3 | 80,0 | 80,0 |  | 160,0 |
| 6 | Заміхів – Заборознівці | 0+000-1+600 1+600-8+700 8+700-11+000 11+000-13+100 | 1,6 7,12 3 2,1 | білощебенева суміш 200м3 асфальтно бетонна суміш 40т білощебенева суміш 300м3 асфальтно бетонна суміш 10т | 110,0 | 100,0 |  | 210,0 |
| 7 | Заміхів - Струга | 0+000-6+000 | 6,0 | білощебенева суміш 500м3 | 50,0 | 50,0 |  | 100,0 |
| 8 | Слобідка - (Струга- Рудківці) | 0+000-1+700 | 1,7 | асфальтно бетонна суміш 30т | 36,0 | 30,0 |  | 66,0 |
| 9 | (Струга - Рудківці)- Н.Гута | 0+000-1+700 | 1,7 | білощебенева суміш 100м3 | 10,0 | 10,0 |  | 20,0 |
| 10 | Іванівка – (Солобківці-Н.Ушиця) | 0+000-1+300 | 1,3 | білощебенева суміш 200м3 | 20,0 | 20,0 |  | 40,0 |
| 11 | (Т-20-08) – Балабанівка | 0+000-1+700 | 1,7 | білощебенева суміш 200м3 | 20,0 | 20,0 |  | 40,0 |
| 12 | Хворосна - (Т-20-08) | 0+000-2+300 2+300-2+800 | 2,3 0,5 | асфальтно бетонна суміш 30т білощебенева суміш 100м3 | 46,0 | 40,0 |  | 86,0 |
| 13 | (Заміхів-Струга)- Щербівці | 0+000-3+600 | 3,6 | білощебенева суміш 300м3 | 30,0 | 30,0 |  | 60,0 |
| 14 | М. Щурка - Куражин | 0+000-1+100 | 1,1 | білощебенева суміш 200м3 | 20,0 | 20,0 |  | 40,0 |
| 15 | (Н.Ушиця-Куражин)- Глибівка | 0+000-1+100 | 1,1 | білощебенева суміш 5т | 6,0 | 5,0 |  | 11,0 |
| 16 | Виселок- (Т-06-10) | 0+000-0+500 | 0,5 | білощебенева суміш 100м3 асфальтно бетонна суміш 375т білощебенева суміш 6400м3 | 10,0 | 10,0 |  | 20,0 |
| 17 | Цівківці - Каскада | 0+000-0+500 0+500-2+500 2+500-7+500 | 0,5 2,0 5,0 | білощебенева суміш 200м3 асфальтно бетонна суміш 20т білощебенева суміш 300м3 | 74,0 | 70,0 |  | 144,0 |
| 18 | (Солобківці-Н.Ушиця) – Джуржівка | 0+000-9+000 | 9,0 | білощебенева суміш 400м3 | 40,0 | 40,0 |  | 80,0 |
| 19 | Об’їзна а/д смт. Н.Ушиця | 0+000-2+500 | 2,5 | асфальтно бетонна суміш 60т | 72,0 | 60,0 |  | 132,0 |
| 20 | Косиківці – (Антонівка-Пижівка) | 0+000-3+400 3+400-4+600 | 3,4 1,2 | білощебенева суміш 300м3 асфальтно бетонна суміш 10т | 54,0 | 28,0 | 82 |  |
| 21 | М.Стружка - (Т-20-08) | 0+000-0+900 | 0,9 | асфальтно бетонна суміш 30т | 36,0 | 30,0 |  | 66,0 |
| 22 | Жабинці-Заміхів | 0+000-1+700 | 1,7 | білощебенева суміш 300м3 | 30,0 | 30,0 |  | 60,0 |
| 23 | Тимків - Отроків | 0+000-1+700 1+700-3+600 | 1,7 1,9 | асфальтно бетонна суміш 5т білощебенева суміш 300м3 | 36,0 | 35,0 |  | 71,0 |
| 24 | (Т-20-08)- Івашківці | 0+000-4+000 | 4,0 | асфальтно бетонна суміш 40т | 48,0 | 40,0 |  | 88,0 |
| 25 | П.Хребтіївські - Іванківці | 0+700-2+900 | 2,2 | білощебенева суміш 300м3 | 30,0 | 30,0 |  | 60,0 |
| 26 | Вільховець –Маціорськ | 0+000-3+700 | 3,7 | білощебенева суміш 200м3 | 20,0 | 20,0 |  | 40,0 |
| 27 | (Струга - Рудківці)- Ст. Гута | 0+000-3+500 | 3,5 | білощебенева суміш 100м3 | 10,0 | 10,0 |  | 20,0 |
| Разом |  |  |  |  | 1108,0 | 1003,0 | 126 | 1985 |

Секретар ради	           С.Мегель

ДОДАТОК 2

До Програми розвитку автомобільних доріг загального

користування державного значення (територіальні

автомобільні дороги) та доріг загального користування місцевого значення у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на

2016-2018 роки

Перелік територіальних

автомобільних доріг  загального користування  державного значення щодо співфінансування на 2016-2018 роки

| № п/п | Назва Дороги | Адреса від км+ до км+ | Протяжність, км | Потреба матеріалів | Вартість матеріалів, тис. грн. | Вартість робіт | Разом, тис. грн. 2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський (Т-23-08) | 94+300-94+520 |  |  |  |  | 75,1 |
| 2 | Солобківці- Нова Ушиця (Т-23-15) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Любар – Хмільник - Лука-Барська – Нова Ушиця (Т-06-10) |  |  |  |  |  | 700,0 |

Секретар ради	           С.Мегель

ДОДАТОК 3

До Програми розвитку автомобільних доріг загального

користування державного значення (територіальні

автомобільні дороги) та доріг загального користування місцевого значення у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на

2016-2018 роки

Обсяг коштів іншої субвенції з селищного бюджету переданої до районного бюджету на утримання та розвиток інфраструктури доріг загального користування

| № п/п | Назва Дороги | Адреса від км+ до км+ | Разом, тис. грн. 2017 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Косиківці – (Антонівка-Пижівка) | 0+000-3+400 3+400-4+600 | 50,0 |

Секретар ради	           С.Мегель

ДОДАТОК 4

До Програми розвитку автомобільних доріг загального

користування державного значення (територіальні

автомобільні дороги) та доріг загального користування місцевого значення у Новоушицькій селищній об'єднаній територіальній громаді на

2016-2018 роки

Перелік проектно-кошторисних документацій на ремонт доріг загального користування місцевого значення, які мають розроблятися в 2017 році

| № п/п | Назва заходів | Сума, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на “Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної дороги по вул. Б.Хмельницького в с. Песець Новоушицького району Хмельницької області” | 35,00 |
| 2. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на “Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної дороги по вул. Зелена в с. Куча Новоушицького району Хмельницької області” | 35,00 |
| 3. | Виготовлення проектно-кошторисної документації на “Капітальний ремонт частини ділянки автомобільної дороги по вул. Пушкіна в смт. Нова Ушиця Хмельницької області” | 35,00 |

Секретар ради		           С.Мегель